## Slide 1
Aug. 2019
Aug. 2018
Jan. 2019
Analysefase
Teknisk udvikling
Jan. 2020
Overordnet implementeringsplan for Mere sikkert skolelogin
Designfase
Implementering
Milepæle: 1. dec. 2018 | Milepæle: 1. feb. 2019 | Milepæle: Aug. 2019 | Milepæle
PID og Business case | POC for teknologi | Skolelogin, IDP fordeler og to-faktor børnelogin færdigudviklet | Administration af skolelogin klar
Arkitekturforslag | Frontend HTML 1.0 version samt visuelt design | Pilot gennemført | Ny registreringsproces
UX proces og test | User stories og acceptkriterier samt Estimater fra leverandør | Implementering går i gang | 
Prototype | Driftsmodel | Password politik | 
Plan for designfase | Udkast til Implementeringsplan |  |